*********************************************

Début de la réunion : 9h00 (Roanne), à 11h00 (Madagascar) :

Présentation de JT et de RP puis réciproquement de VR, Présidente de l'ANSFM et de JBR, maître d'œuvre

1/   MISE AU POINT SUR L'AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU

CSB2 A ANTSIRANANA, QUARTIER D'AMBALAVOLA :

* JF, GB, RP et LR ont fait un point de presse avec l'hebdomadaire  "Le Pays Roannais" pour présenter l'historique des CSB à Madagascar  dont celui d'Antsiranana (ex Diégo Suarez), le 29/02/2024, historique parue dans son édition du 01/02/2024 (voir ci-dessous) .

* Conformément au contrat igné par les deux parties, GB a envoyé 60% du montant du devis, en fait 58% du fait de la fluctuation de l'ariary pour le lancement des travaux de construction.

* VR et JBR règleront les modalités pratiques pour le transfert des fonds avec la banque locale .

* JBR confirme que les travaux dureront 3 mois. JBR enverra toutes les semaines des photos montrant l'avancement des travaux  et communiquera au fur et à mesure les documents comptables, bons de livraisons, factures, justificatifs de règlement  à VR et à GB

* VR assistera à la pose de la première pierre . La trésorerie sur le compte de l’ANSFM est au plus juste. VR fera le point et le communiquera au RC Roanne.

* JT suggère qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de délais entre la fin de la construction et l'aménagement du CSB2. Suggestion reprise et approuvée par l’ensemble des membres présents. La sécurité du Centre en dépend .

*RP  demande pourquoi le Gouvernorat 9220 refuse la seule signature qui manque pour obtenir le Global Grant .

* JG et GB apportent la réponse : désormais les responsables du D9220 ne veulent plus que les clubs du district jouent les rôles de « boites aux lettres ». Ils doivent obligatoirement être « Actifs », La gestion des fonds des Global Grant est un élément auquel les clubs doivent se plier afin d’obtenir les signatures nécessaires.

* AR et JF félicitent JBR pour sa compétence et l'énorme travail accompli sur tous les plans pour la réalisation du CSB2 ;

2 / SECURISATION DU CENTRE :

*JBR : il y aura un gardien qui dormira sur place depuis le début des travaux jusqu'à la réalisation de la clôture. La surveillance pourra se prolonger jusqu’à 2 mois après la fin des travaux .

3 / AMENAGEMENT INTERIEUR DU CENTRE :

*GB et JF: il faut compléter rapidement le dossier GG pour obtenir les signatures afin de ne pas retarder l'aménagement du CSB2.

*Aujourd’hui, nous devons ré-écrire le GG, reprendre contact avec les responsables de la Fondation de la Zone 22 et le club de Tsimbaroe  afin de trouver une solution de déblocage et résoudre la gestion de ces fonds . La tâche est difficile et délicate.(souci partagé par AR et JF)

4- QUESTIONS DIVERSES :

* DIEGO SUAREZ :   La construction débutera rapidement courant février car Antsiranana ne souffre pas trop des méfaits des intempéries qui sévissent actuellement à Madagascar pendant la saison cyclonique ;

*JF demande à VR la possibilité de connaitre le nombre de femmes suivies et d’enfants vaccinés dans les 5 centres depuis leur construction.

* LR: il ne faut pas trop se faire du souci pour l'avenir de nos CSB car les Sages-Femmes, membres de l'ASFM et de l'Ordre National des Sages-Femmes ont un rôle primordial et efficace dans l'organigramme de Ministère de la Santé.

La réunion s'est terminée à 10 h (heure de Paris).

PROCHAINE REUNION

Le 1er mardi du mois soit le 05 MARS 2024 à 9h00 (heure de Paris)Le lien de la visio parviendra en temps voulu à toutes les personnes concernées

# Text boxes

COMPTE-RENDU DE LA REUNION « MADAGASCAR »

DU 06 FEVRIER 2024

par « ZOOM »

Présents : Voahangy RAMAHAVONJY (VR), Judicaël Bar ROBIJAONA (JBR),

Jean FLECK ( JF), Laurent RAMIALISON (LR), André ROUX (AR), Gérard

BERTHELIER (GB)

Invités : Jacques TOISON (JT) Président du Rotary Club de Roanne 2023-2024,

Régine PATRIER (RP) Présidente élue 2024-2025

Excusé : Carine VIAL, Gina RABEFITIA, Myrta RAHAGA, Jean Jacques MARCEL (JJM)

Ordre du jour :

→   Point sur l’avancement de la construction du CSBII ANTSIRANANA

→   Méthodologie pour le suivi du dossier

→   Sécurisation du chantier

→   Aménagement intérieur du Centre: Global Grant

→  Questions diverses